**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТАРТАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.05.2017 № 35

**Об утверждении муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2017 - 2027 гг.**

В соответствии со статьей 8 Градостроительного [кодекса](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/extended/index.php?do4=document&id4=387507c3-b80d-4c0d-9291-8cdc81673f2b) РФ, руководствуясь Уставом Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного  развития социальнойинфраструктуры поселений, городских округов", администрация Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.           Утвердить прилагаемую муниципальную программу комплексного развития социальной инфраструктуры Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2017 - 2027 гг.

2.           Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании "Бюллетень Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области" и разместить на официальном сайте администрации Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области в сети "Интернет".

Глава Тартасского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области Д.В. Чубаров

Приложение

к постановлению администрации

Тартасского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области

от 12.05.2017г. № 35

**Муниципальная программа**

**комплексного развития социальной инфраструктуры Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области**

**на 2017- 2027 гг.**

**1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная   программа комплексного развития социальной инфраструктуры Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2017- 2027 гг. (далее- программа) |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;       Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»       Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;       Устав Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области;      Генеральный план Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Исполнительно-распорядительный орган  муниципального образования - администрация Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области (далее – администрация муниципального образования)  632246, Новосибирская область, Венгеровский район, с.Заречье, ул.Советская,7 |
| Цели программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями населения в объектах социальной инфраструктуры местного значения;       Создание комфортных условий жизни населения, улучшение качества жизни в поселении для полноценного и всестороннего развития личности и удовлетворения ее духовных и культурных потребностей. |
| Задачи программы | Повышение уровня обеспеченности населения объектами культуры, физической культуры и массового спорта;       Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения;       Расширение перечня услуг социальной инфраструктуры, оказываемых населению;       Повышение эффективности использования объектов социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы)  обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - Обеспеченность клубами в поселении;  - Количество детских игровых площадок;  - Количество обустроенных зон отдыха;  - Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов культуры;  - Обеспеченность населения плоскостными сооружениями;  - Доля населения, систематически занимающегося спортом;  - Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов физической культуры и спорта. |
| Описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов социальной инфраструктуры по направлениям:  1. Образование:  - мероприятия не предусмотрены.  2. Здравоохранение:  - мероприятия не предусмотрены.  3. Физическая культура и массовый спорт:  - мероприятия не предусмотрены.  4. Культура:  - реконструкция МКУ «Тартасский МЦК»;  - строительство зоны отдыха (пешеходные дорожки, скамейки, освещение);  -строительство детских площадок; |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации программы: 2017 г - 2027 гг.      Этапы реализации:  1 этап - 2017 - 2021 гг.  2 этап - 2022 - 2027 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Средства бюджетов всех уровней и внебюджетные источники, направляемые на реализацию инвестиционных проектов на территории поселения.       Общий объем финансирования 1900 000 тыс. руб.  в том числе по этапам реализации:  2017 г. – 100 000 тыс. руб.;  2018 г. – 350 000 тыс. руб.;  2019 г. – 370 000 тыс. руб.;  2020 г. – 320 000 тыс. руб.;  2021 г. – 330 000 тыс. руб.;  2022-2027 гг. – 430 000 тыс. руб.       Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация предусмотренных Программой  мероприятий по реконструкции существующих  и строительству новых объектов позволит:  - обеспечить население безопасными и доступными объектами социальной инфраструктуры;  - повысить качество и расширить перечень оказываемых услуг к 2027 году;  - удовлетворить спрос на услуги сфер образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта. |

**1.**    **ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.**

**2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения.**

Поселение исторически было образовано в 1920 году.

В соответствии с ЗаконНовосибирскойобласти**от**2июня2004г. N200**-**ОЗ"О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области " наделено статусом сельского поселения, в состав поселения входят 3 населенных пункта: с. Заречье, д.Чаргары, д.Ильинка.

Площадь территории поселения составляет 53000 га.

* 1. Территория поселения.

Населенные пункты: с. Заречье, д.Чаргары, д.Ильинка.

Административный центр поселения – село Заречье является наиболее многочисленным населенным пунктом с функциями управления и обслуживания поселения, имеющими потенциал к градостроительному развитию на рассматриваемую перспективу документа территориального планирования. Транспортный комплекс поселения представлен автомобильным транспортом. Грузовые перевозки осуществляет ЗАО «Тартасское», основными грузами является сельскохозяйственная продукция.Пассажирские перевозки осуществляет ОАО «Венгеровское АТП».

Климат территории континентальный и характеризуется продолжительной холодной зимой. Заморозки затягиваются до конца февраля. Устойчивые морозы держатся со второй половины октября до конца февраля.

На территории поселения имеются особо охраняемые территории. Это заказник «Ильинский, Бородихинский», поселение богато водоёмами, в которых водится рыба. Рядом протекает река Тартас.

На территории МО разведанных запасов полезных ископаемых нет.

Распределение земель по категориям приведено в Таблице № 1.

Таблица № 1

Распределение земель по категориям

|  |  |
| --- | --- |
| **Тартасский сельсовет Венгеровского района Новосибирской области (далее- муниципальное образование)** | **Площадь, тыс/га** |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования | 53000 |
| Общая площадь населенных пунктов всего: | 142 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего: | 24979 |
| В т.ч. пашни | 9165 |
| сенокосы | 8860 |
| пастбища | 7062 |
| Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения: | 12 |
| В т.ч. земли промышленности | 0 |
| земли энергетики | 0 |
| земли транспорта | 0 |
| земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 0,0225 |
| Земли лесного фонда | 4294 |
| Земли водного фонда | 12069 |

**Население**

По состоянию на 01.01.2017 г. в муниципальном образовании по месту проживания зарегистрировано 1424 человек. Основная масса населения - 75% - зарегистрирована в с. Заречье (Таблица № 2).

Таблица № 2

Численность населения  муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населенного пункта** | **Годы** | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| с. Заречье | 1002 | 987 | 967 | 954 | 976 |
| д. Чаргары | 308 | 298 | 281 | 279 | 275 |
| д. Ильинка | 218 | 214 | 203 | 182 | 173 |
| **ИТОГО по поселению:** | 1528 | 1499 | 1451 | 1415 | 1424 |

\* Численность жителей, зарегистрированных по месту проживания, на начало соответствующего года.

Таблица № 3

Демографический состав населения муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование поселения** | **Число жителей** | | **Детей**  **дошкольного возраста**  **(от 0 до 6 лет)** | | **Детей**  **школьного возраста**  **(от 7 до 17 лет)** | | **Население трудоспособ-ноговозраста**  **(женщины с 18 до 49 лет, мужчины с 18 до 54 лет)** | | **Население пенсионного возраста (женщины с 50 лет, мужчины с 55 лет)** |
| **Итого по поселению:** | 1424 | 157 | | 230 | | 675 | | 362 | | |

\* Данные по состоянию  01.01.2017 г.

Баланс рождаемость-смертность в поселении за период 2015-2016 годы остается в отрицательном значении: число умерших превышает число родившихся. При этом процесс естественной убыли населения постепенно сокращается, а по итогам 2016 года, согласно прогнозу, естественный убыль населения составит -6 человек.

Рождаемость в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилась на 6 человек,  однако на 2017 год текущие показатели рождаемости не превысят значения 2016 года.

Таблица № 4

Естественный прирост (убыль) населения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | годы | | |
| **2015** | **2016** | **2017**  **(прогноз)** |
| **Число родившихся** | 17 | 22 | 12 |
| **Число умерших** | 18 | 28 | 13 |
| **Естественный прирост, убыль (-)** | -1 | -6 | -1 |

Миграционная ситуация в поселении складывается положительным образом: сохраняется наметившаяся еще с 2010 г. тенденция к превышению числа прибывших в поселение граждан над числом выехавших из поселения.

**Экономическая ситуация**

По состоянию на 01.01.2017 года на территории поселения зарегистрировано 1 сельскохозяйственное предприятие.

Специализацией поселения является сельское хозяйство: производство молока и мяса, выращивание зерновых культур. Данным видом деятельности занимается ЗАО « Тартасское» и 538 личных подсобных хозяйств.

**Личное подсобное хозяйство** на территории поселения представлено 538 личных хозяйств. Население села содержит 504 голов крупнорогатого скота, в том числе: 157 коровы, 482 свиньи, 604 коз и овец, лошадей – 59 голов.

Поголовье скота из года в год снижается, по причине больших затрат на их содержание и очень низкая закупочная цена заболевание коров лейкозом.

На территории поселения функционирует 13 торговых точек, в том числе 2 магазина потребительской кооперации. Остальные предприятия – частные. Ассортимент товаров разнообразен и соответствует спросу покупателей. Дорогостоящие товары: мебель, стройматериалы, бытовую технику люди охотно покупают в кредит.

В последние годы в формировании оборота розничной торговли прослеживаются положительные тенденции.

Один предприниматель закупает мясо у населения.

На территории муниципального образования действует МУП «Тартасское ЖКХ», которое занимается жилищно-коммунальным хозяйством. В ведении МУП находится водоснабжение, теплоснабжение, вывоз твердых и жидких бытовых отходов.

На территории муниципального образования функционирует 4 котельные. Протяженность тепловых сетей составляет 4,7 км, водопроводных сетей - 10 км. Водопроводом оборудовано 51,4% жилого фонда, центральным отоплением – 21,7 %.

Услуги связи населению оказывают ПАО «Ростелеком» и ФГУП «Почта России». В с. Заречье имеется почтовое отделение, которое предоставляет населению услугу.

Услуги  пассажирских перевозок предоставляют АТП «Венгеровский» из районного центра.

На территории Венгеровского  района действует несколько кредитных организаций. Значительную долю этого рынка занимают ПАО «Сбербанк России», ПАО «Совкомбанк» и ПАО "Левобережный". Жители муниципального образования активно пользуются  услугами  данных кредитных организаций.

Страховая деятельность представлена ПАО СК «Россгосстрах».

Потребность в традиционных и востребованных услугах, таких как парикмахерские услуги, ремонт бытовой техники и ремонт одежды и обуви, может стать полем деятельности для развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения.

**Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения**

  Градостроительная деятельность на территории муниципального образования регулируется Генеральным планом поселения; Правилами землепользования и застройки поселения, утвержденными решением представительного органа поселения от 22.04.2013г. № 10

**2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения социальными услугами.**

Образование

В системе образования поселения на 01.01.2017 г. действуют одна средняя общеобразовательная школа, две основных общеобразовательных школы, где обучается 212 человек. Одно учреждение дошкольного образования Зареченский детсад, которое посещают 51 ребенок. За последние пять лет сеть школ не изменилась.

Для обеспечения равных возможностей обучения для детей из д. Ильинка и д.Чаргары организован бесплатный подвоз учащихся к Тартасской средней общеобразовательной школе. В интернате с.Заречье проживает 8 детей.

В школах работают кружки от Дома детского творчества и Детско-юношеской спортивной школы, объединяющее в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка. В кружках «Экологический», «Умелые руки», «Хоровой», «Изобразительного искусства», «С любовью к селу», «Выжигание», «Танцевальный кружок», «Театральный кружок», «Мой компьютер» и др., в спортивных секциях занимаются 139 человек.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание жителей нашего поселения осуществляют 3 ФАПа, расположенных в селе Заречье, д. Ильинка, д. Чаргары.

Обеспеченность средним медицинским персоналом 3 фельдшера на 1451 человека населения.

Материально-техническое состояние ФАПов улучшается, каждый год проводятся текущие ремонты в 3 ФАПах.

Культура

За последние годы в сфере культуры поселения удалось сохранить учреждения культуры, поддержать на определенном уровне развитие художественного процесса. В поселении работает МКУ «Тартасский муниципальный центр культуры»: (1 дом культуры и 2 сельских клуба, библиотеки). В сельских клубах и Зареченском Доме культуры проводятся дискотеки, праздничные мероприятии, работают кружки танцевальные и хоровые. Пропаганда здорового образа жизни является одним из приоритетных направлений работы учреждений культуры. В учреждениях культуры постоянно работают 19 клубных формирований. Библиотеки поселения, самостоятельно и вместе со школами и клубами проводят различные мероприятия, творчески подходят к воспитанию молодёжи. Постоянно проводят праздники и тематические вечера с детьми.

Физкультура и спорт

В муниципальном образовании действует 4 спортивных сооружений, в том числе 1 спортивный зал и 3 спортивных площадки.

В спартакиаде школьников активное участие принимают школы муниципального образования. На протяжении последних лет молодежь поселения участвует в районных соревнованиях по мини-футболу.

Численность занимающихся в спортивных секциях составила 96 человек.

Жилищно-коммунальное хозяйство

На территории муниципального образования действует МУП «Тартасское ЖКХ», которое занимается жилищно-коммунальным хозяйством. В ведении МУП находится водоснабжение, теплоснабжение, вывоз твердых и жидких бытовых отходов.

В поселении Тартасского сельсовета на конец 2016 года жилищный фонд составил 26,2 тыс. кв. метров общей площади, в среднем на одного жителя приходится 18,5 кв. метра площади.

На территории муниципального образования функционирует 4 котельные. Протяженность тепловых сетей составляет 4,7 км, водопроводных сетей - 10 км. Водопроводом оборудовано 51,4% жилого фонда, центральным отоплением – 21,7 %.

Трудовые ресурсы, занятость населения

Численность экономически активного населения в 2017 году составила 735 человек (50,2% от общей численности населения), из них 69 % были заняты в экономике.

Основная часть занятого населения сосредоточена в сельском хозяйстве. Одновременно увеличилась численность людей занимающихся личным подсобным хозяйством.

Социальная защита населения

Основная задача по осуществлению социальной защиты населения: оказание поддержки малообеспеченным и остронуждающимся категориям населения. Численность населения, получающего меры социальной поддержки с учетом федерального и областного бюджета составляет 600 человека. Численность граждан, получающих услуги на дому - 3 человека.

Анализ развития экономики

На территории поселения функционируют сельскохозяйственные предприятия, предприятия торговли, предприятие жилищно-коммунального хозяйства, муниципальный центр культуры, общеобразовательные школы, отделение связи, учреждения здравоохранения.

Сельское хозяйство

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство.

Общая земельная площадь, используемая предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися производством сельскохозяйственной продукции на начало 2017 года составила 24,7 тыс. га. Более 53 % земель сельскохозяйственного назначения принадлежит физическим лицам-дольщикам и личным подсобным хозяйствам.

Сложное финансовое состояние сельхозпредприятий, многолетний диспаритет цен на производимую продукцию и потребляемые материально-технические ресурсы, не позволяют сельскохозяйственным товаропроизводителям своевременно заменять изношенную технику, приобретать племенной скот, минеральные удобрения, другую продукцию, необходимую для развития производства. На состоянии животноводства поселения в прошедшие годы оказали также отрицательное воздействие неблагоприятные погодные условия последних лет. У населения наметилось уменьшение находящегося на личных подворьях скота.

Транспорт

Транспортный комплекс поселения представлен автомобильным транспортом. Грузовые перевозки осуществляет ЗАО «Тартасское», основными грузами является сельскохозяйственная продукция.

Пассажирские перевозки осуществляет ОАО «Венгеровское АТП».

На территории поселения устойчиво принимаются 5 телевизионных каналов: «ПЕРВЫЙ», «РОССИЯ 1», «ОТС», «РОССИЯ 2» и «ПЯТЫЙ» канал. Услуги почтовой связи оказывает отделение связи. В рамках реализации программы «Доступная связь» установлен и действует в каждом населенном пункте таксофон. Устойчиво работает мобильная связь систем «МТС», «БИЛАЙН», «МЕГАФОН» и «ТЕЛЕ 2». В 2011 году в селе Заречье установлена сотовая вышка «МЕГАФОН»

Торговля и платные услуги, малое предпринимательство

По состоянию на 01.01.2017 функционирует 13 торговых точек, в том числе 2 магазина потребительской кооперации. Остальные предприятия – частные. Ассортимент товаров разнообразен и соответствует спросу покупателей. Дорогостоящие товары: мебель, стройматериалы, бытовую технику люди охотно покупают в кредит.

В последние годы в формировании оборота розничной торговли прослеживаются положительные тенденции.

На территории поселения зарегистрировано 7 индивидуальных предпринимателей, которые занимаются торговлей, один предприниматель закупает мясо у населения.

Основная доля, 55% от общего объема оказанных услуг, приходится на долю предоставляемых коммунальных услуг. Также повышается процент оказываемых платных услуг населению на содержание личных подсобных хозяйств (приобретение кормов, транспортные услуги).

На территории поселения нет крестьянских (фермерских) хозяйств.

Инвестиции и строительство

Весь объем инвестиций в основной капитал - на развитие сельского хозяйства. Основным источником инвестиций по-прежнему остаются собственные средства, внутренние ресурсы предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), которые составляют 100% общего объема инвестиций.

1.4.6. Экологическая обстановка

На территории муниципального образования источниками загрязнения являются отопительные котельные, животноводческие фермы, гаражи и бытовые свалки. Ежегодно производится очистка ферм, гаражей и буртование бытовых отходов. По окончании отопительного сезона территории котельных очищаются от шлака, который используется на благоустройство внутрихозяйственных дорог.

Исполнение бюджета

В течение нескольких лет прослеживается положительная тенденция значительного роста доходной части консолидированного бюджета поселения.

Основные проблемы социально-экономического развития

На развитие Тартасского сельсовета влияют практически все характерные для Венгеровского района, Новосибирской области и России в целом негативные тенденции последнего времени. Проблемная ситуация усугубляется еще и неблагоприятными природно-климатическими и экономико-географическими условиями (удаленность от железнодорожных станций, основных рынков), отставанием развития производственной и социальной инфраструктуры.

Основные проблемы социально-экономического развития на планируемый период:

Демографические проблемы

Остается низкой рождаемость населения, число умерших - превышает число родившихся. Продолжается процесс старения населения. Следует отметить, что основными составляющими сокращения численности населения в настоящее время являются не только естественная, но и миграционная убыль. Молодёжь после окончания учебного заведения остается в городе.

Происходит уменьшение молодого трудоспособного населения, возрастает число пенсионеров.

Невысокий уровень жизни населения при значительной социальной и экономической дифференциации.

Резкая дифференциация населения по уровню доходов при низком их среднем уровне снижает качество жизни значительной части населения поселения.

По-прежнему высоко число нуждающихся в социальной поддержке. Численность малообеспеченного населения, состоящего на учете в органах социальной защиты населения с каждым годом возрастает.

Проблема занятости

Уровень безработицы остается достаточно высоким. На предприятиях создается мало новых рабочих мест, имеет место несоответствие структуры заявок и вакансий. Усиливается дефицит квалифицированных рабочих кадров, в особенности в сельском хозяйстве, малом бизнесе. Существует проблема недостаточного трудоустройства учащихся в летний период, не осуществляется квотирование рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет на предприятиях и организациях муниципального образования. Большой удельный вес не работающего населения, не имеют квалификацию.

**3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **Наименование мероприятия (инвестиционного проекта)** | **Содержание мероприятия** | **Сроки реализации мероприятия** | **Исполнители мероприятия** |
| 1 | Реконструкция здания МКУ "Тартасский МЦК"  (с.Заречье, ул. Советская,1) | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2017 г. | Администрация муниципального образования |
| Строительно-монтажные работы | 2017 -2018 г. | Администрация муниципального образования |
| Ввод объекта в эксплуатацию | 2018 г. | Администрация муниципального образования |
| 2 | Строительство тротуаров в с.Заречье по ул. Школьная, ул. Юбилейная, ул.Рабочая | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2018 г. | Администрация муниципального образования |
| Строительно-монтажные работы | 2020 г. | Администрация муниципального образования |
| 3 | Строительство детской игровой площадки в с.Заречье  (с.Заречье ул. Клименко) | Разработка, согласование проектно-сметной документации | реализовано в 2015 г. | Администрация муниципального образования |
| Строительно-монтажные работы | 2015 г. | Администрация муниципального образования |
| 4 | Строительство детской площадки в д.Ильинка и д.Чаргары | Определение возможного места размещения площадки, оформление земельного участка для размещения площадки | 2018 г. | Администрация муниципального образования |
| 5 | Строительство часовни в с.Заречье  (ул. Школьная) | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2016 г. | Администрация муниципального образования |
| Строительно-монтажные работы | 2020-2027 г. | Администрация муниципального образования |
| 6 | Ремонт дорог | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2018г. | Администрация муниципального образования |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2018г. | Администрация муниципального образования |
| 7 | Строительство теплотрассы с.Заречье | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2016г. | Администрация муниципального образования |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2016-2018г. | Администрация муниципального образования |
| 8 | Строительство водопровода по программе «Чистая вода» с.Заречье | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2018г. | Администрация муниципального образования |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2018г. | Администрация муниципального образования |
| 9 | Уличное освещение | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2018г. | Администрация муниципального образования |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2018г. | Администрация муниципального образования |
| 10 | Ремонт памятников войнам погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в д.Чаргары и д.Ильинка | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2018г. | Администрация муниципального образования |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2018г. | Администрация муниципального образования |
| 11 | Реконструкция памятника войнам погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в с.Заречье | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2018г. | Администрация муниципального образования |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2018г. | Администрация муниципального образования |
| 12 | Замена ограждения кладбища в с.Заречье | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2018г. | Администрация муниципального образования |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2018г. | Администрация муниципального образования |

**4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ), ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп.** | **Наименование мероприятия (инвестиционного проекта)** | **Содержание мероприятия** | **Расходы на мероприятие, всего, тыс. руб.** | **в том числе по годам, тыс. руб.** | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-**  **2027 г.** |
| 1 | Реконструкция здания МКУ «Тартасский МЦК»  с. Заречье, ул. Советская,1 | Строительно-монтажные работы | 1500 000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство зоны отдыха (пешеходные дорожки, скамейки, освещение) по ул. Клименко, с.Заречье | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 100 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 |
| Строительно-монтажные работы | 400 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 3 | Строительство детской игровой площадки в д.Чаргары  (д.Чргары, ул.Центральная) | Строительно-монтажные работы | 100 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство детской площадки в д.Ильинка  (д.Ильинка, ул.Рабочая) | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные работы | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | |  | 2250000 | 1650000 | 150 000 | 170 000 | 120 000 | 130 000 | 130 000 |

\* Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

**5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **Наименование мероприятия (инвестиционного проекта)** | **Текущие показатели объекта** | **Показатели объекта  при реализации мероприятий Программы** | **Оценка эффективности мероприятия** |
| **Культура** | | | | |
| 1 | Реконструкция здания МКУ «Тартасский МЦК»  с.Заречье ул. Советская 1 | Располагается в здании ДК, вместимость зала  300 мест | Располагается в специализированном здании,  вместимость зала 300 мест | Повышение обеспеченности населения услугами сферы культуры;  Обеспечение равного доступа к культурным ценностям;  Рост уровня культурного развития населения;  Создание условий для сохранения культурных ценностей и развития традиционного народного художественного творчества. |
| 2 | Строительство зоны отдыха (пешеходные дорожки, скамейки, освещение по ул.Клименко в с. Заречье | Отсутствует | Обустроенная зона с пешеходными дорожками для культурного отдыха в с. Заречье | Создание условий для культурного семейного отдыха на природе;  Обустройство мест массового отдыха населения;  Улучшение экологической обстановки в поселении за счет очистки пруда. |
| 3 | Строительство детской игровой площадки в с. Заречье  (с. Заречье, ул. Клименко, ) | Отсутствует | Детская игровая площадка с современными, безопасными игровыми элементами | Создание условий для культурного семейного отдыха;  Обеспечение пешеходной доступности детских площадок в пределах 5-10 минут;  Повышение значимости семейных ценностей и роли института семьи в жизни населения. |
| 4 | Строительство детской игровой площадки в д.Чаргары  (д.Чаргары, ул. Центральная) | Отсутствует | Детская игровая площадка с современными, безопасными игровыми элементами |
| 5 | Строительство детской игровой площадки в д. Ильинка (д.Ильинка, ул.Рабочая) | Отсутствует | Детская игровая площадка с современными, безопасными игровыми элементами |
|  | | | | |

**Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.**

Реализация  Программы  и функционирование учреждений социальной инфраструктуры поселения осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Новосибирской области, нормативных правовых актов Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **Наименование нормативно-правового акта** | | **Предложения по совершенствованию** | |
| 1. | | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; | | не требуется |
| 2. | | Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»; | | не требуется |
| 3. | | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; | | не требуется |
| **Образование** | | | | |
| 4. | Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | | не требуется | |
| 5. | Закон Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области от 04.07.2013 N 361-ЗС) | | не требуется | |
| **Физическая культура и массовый спорт** | | | | |
| 6. | Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» | | не требуется | |
| 7. | Закон Новосибирской области от 04.12.2008 N 285-ОЗ «О физической культуре и спорте в Новосибирской области» (принят постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 27.11.2008 N 285-ОСД); | | не требуется | |
| **Культура** | | | | |
| 8. | Закон Российской Федерации от 09.0.1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» | | не требуется | |
| 9. | Федеральный закон от 29.12.21994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» | | не требуется | |
| **Здравоохранение** | | | | |
| 10. | Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | | не требуется | |

**6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2017-2027 гг. разработана на основании утвержденных Генерального плана Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области - основного градостроительного документа муниципального образования - и Программы социально-экономического развития Тартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области поселения на 2017-2023 гг.

При внесении изменений, дополнений в указанные документы, а также в документы территориального планирования вышестоящих уровней, разработке и принятии новых документов территориального планирования необходима корректировка и положений Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Новосибирской области, нормативных правовых актов Венгеровского района, муниципального образования.

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфраструктуры на уровне района и уровне поселения разработан и утвержден весь перечень необходимых нормативно-правовых актов. В актуальном состоянии поддерживаются Уставы учреждений, Положения о системе оплаты труда, о проведении аттестации сотрудников. Имеются перечни видов услуг, оказываемых учреждениями на платной и бесплатной основе.

Главным условием реализации Программы является привлечение в экономику и социальную сферу поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Реализация предусмотренных программой мероприятий потребует финансирования за счет средств всех уровней бюджетов на безвозвратной основе, в том числе финансирование из внебюджетных источников. Для финансового обеспечения реализации мероприятий Программы необходимо принятие муниципальных правовых актов, определяющих порядок субсидирования мероприятий.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из возможностей бюджета. Ежегодно при разработке и утверждении бюджета поселения на очередной финансовый год потребуется корректировка мероприятий Программы.

  Информационное обеспечение Программы осуществляется путем публикации сведений о ходе и результатах строительства (реконструкции, модернизации) объектов социальной инфраструктуры в средствах массовой информации муниципального образования, размещения текста Программы и сведений о ее реализации на официальном сайте администрации муниципального образования в сети "Интернет".